**招 标 文 件**

**（服务类）**

**招标项目名称:** 湖南理工职业技术学院校史馆、博物馆、艺术馆深化设计及施工图设计

**招标项目地点:** 湖南理工职业技术学院内

**招标单位:** 湖南理工职业技术学院

时 间：二0一八年八月

第一章 投标须知

**一、项目基本情况**

1.1采购人： 湖南理工职业技术学院

1.2项目名称：湖南理工职业技术学院校史馆、博物馆、艺术馆深化设计及施工图设计

1.3建设地点：湖南理工职业技术学院院内

1.4设计费预算：总预算10万元

1.5设计工期：中标单位十日内提交修改后的正式全套施工图。

**二、项目概况及采购需求**

2.1项目名称：湖南理工职业技术学院校史馆、博物馆、艺术馆深化设计及施工图设计项目

2.1.1规划地点：湖南省湘潭市河东大道10号

2.1.2项目规模：湖南理工职业技术学院是经省人民政府批准、教育部备案、面向全国招生的公办全日制高等院校。学校隶属于湖南省发展和改革委员会，地处长株潭核心城市群、一代伟人毛泽东故乡湖南湘潭，位于城市政治、文化及商业中心，交通便利。

为学院进一步提升校园文化建设水平，现拟建设学院校史馆、博物馆、艺术馆。

本次招标拟在校史馆、博物馆、艺术馆规划选址的基础上，对三馆进行深化方案设计及施工图设计，中标设计单位需配合业主单位做好预算编制工作，以及现场施工指导服务。

2.2 校史馆、博物馆、艺术馆布展原则

校史馆、博物馆布展应体现湖南理工职业技术学院悠久的办学历史、独特的文化内涵以及与时俱进的办学特色，应重点突出展现理工精神。艺术馆应满足学生活动的各项功能。

2.3 校史馆、博物馆、艺术馆布展总体要求：

2.3.1要力求高起点、高质量、高水准，体现现代化、人性化、环保化、智能化、生态化的要求，注意经济和适用性。

2.3.2校史馆、博物馆、艺术馆布展定位：总体目标明确，突出前瞻性、可行性及合理性。

2.3.3应充分利用空间，进行富有创意的布展设计，打造富于艺术性与教育宣传作用的文化基地。

2.3.4布展需考虑建设经济性与实用性。

2.3.5充分考虑各类线路预埋。

2.3.6充分考虑国家现有的节能、减排要求，充分利用国家现有政策，注重环保节能设计。

2.3.7充分发挥各投标单位的创造性和经验优势，进行创新性设计。

2.3.8合理考虑建设条件和操作要求。

2.4 投标成果及要求

投标阶段各投标单位需完成校史馆、博物馆、艺术馆细化布展方案。

中标单位则需在中标后7日内提交方案成果。中标单位最终成果要求为：校史馆、博物馆、艺术馆布展深化方案及全套施工图。

本次投标所需成果如下：

2.4.1.布展方案文本（A3规格）

2.4.2 中标单位需进一步深化、需完善的布展成果如下：

（1）深化布展方案

（2）完成各馆布展施工图

2.5采购项目的主要需求及可能实质性变动内容

三馆施工、布展前的深化设计及施工图设计。

1、设计单位资质为营业执照有相应经营范围；

2、中标之后七天之内提供深化布展方案（含且不局限于以下内容：各馆整体效果图，校史馆“门头”“电子签名台”“领导关怀”“照片及题词”“学校简介”“办学大事纪”“建业”“创业”“转型”“立校”“学校荣誉墙”“校训校微”“理工精神”“办学特色”“办学成果”“展望未来”“形象墙”“投影屏幕”“实物展示柜/台”等各模块效果图，煤炭博物馆“门头”“形象墙”“煤炭科普展墙”“煤炭办学历史”“煤炭人物”“采矿设备展示区”“模拟竖井提升装置”“模拟斜井提升装置”“模拟矿井”“结束语”等各模块效果图，艺术馆“门头”及主要模块效果图）；

3、中标之后十天内完成各馆布展施工图（包括以上效果图详细布展施工图及使用材质、相关设备），提供后续施工布展竞标所需图纸文件及施工布展技术交底；

4、在三馆后续施工布展阶段，及时现场指导，电话、网络答疑。

**三、商务需求**

3.1服务时间及地点

3.1.1 服务工期要求:

自合同生效起10个日历天。

服务地点：湖南理工职业技术学院。

3.2、结算方法

（1）付款人：湖南理工职业技术学院

（2）付款方式:

第一次付款：全套效果图、施工图提交后五日内，付65%设计费。

第二次付款：甲方依照设计通过内部方案评审后进行施工招标，三个月内付35%设计费。

**四、投标人资质要求**

4.1 供应商基本资格条件：

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商条件，同时具备如下条件：

（2）投标人法人营业执照副本复印件(经营范围具有设计资质)、组织机构代码证、银行开户许可证

（3）法定代表人授权委托书原件及双方身份证复印件；

（4）投标人税务登记证(国税或地税)复印件；

（5）投标人参加本次采购活动前3年内没有重大违法记录的书面声明。

（6）具有良好的信誉和健全的财务会计制度。

（7）法律、行政法规规定的其他条件的证明材料

4.2 供应商特定资格要求：符合法律法规强制规定的条件。

4.3 本项目不接受联合体投标。

注：供应商具有实行了“三证合一”登记制度改革的新证，视同为持有工商营业执照、组织机构代码证和税务登记证，符合基本资格条件的相关条款，供应商具有实行了“五证合一”登记制度改革的新证，视同为持有工商营业执照、组织机构代码证和税务登记证和社会保险登记证，符合基本资格条件的相关条款，供应商如是“三证合一或五证合一”请自行说明。

4.4 本项目不接受联合体招标。

**六、投标文件的递交**

开标暨投标文件递交截止时间：2018年8月3日上午10:00（北京时间）。逾期送达的，不予受理。

**七、设计补偿**

投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。招标人不给于任何设计补偿，对未中标申请人不作解释说明。

1. **开标时间和地点:** 2018年8月3日10：00（北京时间）；湖南省湘潭市河东大道10号湖南理工职业技术学院求实楼后勤产业处224室。

湖南理工职业技术学院后勤产业处

2018年7月30日

第二章 投标文件的组成

**一、投标文件**

一、附件1-5内容

二、相关设计说明及图纸

附件1 **投标函**

致： ：

根据贵方为 （项目名称）的投标邀请，签字代表 （姓名、职务）经正式授权并代表投标人 （投标人名称、地址）提交下述文件正本一份、副本 份及电子文件一份，并在此声明，所递交的投标文件内容完整、真实。

1、投标文件：投标函、开标一览表、投标资格证明文件、设计图纸；

在此，签字代表宣布同意如下：

1、所附投标价格表中规定的应提交和交付的服务投标总价为： (人民币大写)。

2、投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3、投标人已详细审查全部招标文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、本投标有效期为自招标文件规定的提交投标文件截止之日起 个日历日。在投标有效期内我方同意遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前投标文件对我方具有法律约束力。

5、同意提供贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。

投标人名称(盖章)：

法定代表人或其授权的代理人(签字)：

日期： 年 月 日

附件2 开标一览表

编号： 货币单位: 人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **内容** | **总价** | **备注** |
| 投标报价 |  |  |
| 投标总价（已包含价格折扣）：  小写：  大写： | | |
| 其他事项申明： | | |

投标人名称（单位章）：

法定代表人或其授权的代理人(签字)： \_

日期： 年 月 日

附件3 授权委托书

本人 （姓名、职务）系 （投标人名称）的法定代表人，现授权 （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限： 。

代理人无转委托权。

本授权书于 年 月 日签字生效，特此声明。

|  |
| --- |
| 委托代理人身份证复印件 |

附：法定代表人身份证明

投标人名称（单位章）：

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

年 月 日

附件4 法定代表人身份证明

投标人名称：

经营范围：主营： ；兼营：

姓名： 系 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

|  |
| --- |
| 法定代表人身份证复印件 |

投标人名称（单位章）：

年 月 日

附件5 招标文件规定的其他资格条件证明文件